|  |  |
| --- | --- |
| **Nom prénom** | **Cabuzel Clément** |
| **Equipe** | BCIJ |
| **Date** | 30/11/2016 |

1. Synthèse des missions réalisées

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Missions | Date Echéance Prévue | Date Fin réelle |
| Réaliser les modules d’ajout et de modification de fiche | 12/11 | 09/11 |
| Réaliser les modules d’ajout et de modification des hors forfait | 01/12 | 25/11 |
| Réaliser le module de connexion | 12/10 | 07/10 |

1. Avez-vous réussi à respecter vos objectifs ? Si non Pourquoi ?

Oui en général, ajout de travail à la maison pour respecter les dates d’échéance.

1. Avez-vous réussi à respect l'échéancier ? Si non Pourquoi ?

Oui l’échéancier a été entièrement respecté.

1. Comment jugez-vous la communication au sein du groupe ?

Communication très active, beaucoup d’entraide ainsi que de conseils.

1. Quels sont les outils 'au sens large' que vous avez utilisés ? Pour chaque outil indiquez dans la dernière colonne son intérêt ('indispensable', 'peu utilisé', 'pas utilisé', 'inutile') ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outil | Utilisation | Intérêt |
| PhpStorm | IDE de développement. | Peu utilisé |
| Drive | Dépôt de fichier, en commun ainsi que personnel. | Indispensable |
| Trello | Mise en place de la répartition des tâches | Peu utilisé |
| Messagerie | Echange d’informations, de l’avancée du projet | Indispensable |
| Cloud | Dépôt de fichier secondaire. | Indispensable |
| GitHub | Dépôt de fichier, utile pour le versionning | Peu utilisé |
| Sublime Text | Editeur de texte. | Indispensable |

1. Quelles sont les difficultés éprouvées ?

Réalisation de la base de données, choix d’une template appropriée, réflexion vis-à-vis des liens entre les différentes tables.